# بنام خدا

قرار داد تغيير سيستم دستگاه تزريق

اين قرار داد بين شركت …………. به ………………………………….  و با شماره تلفن ……………….. وبه نمايندگي  آقاي …………………….. به سمت …………….. كه در اين قرار داد اختصاراً كارفرما ناميده ميشود، از يك طرف و آقاي ………………. به آدرس : ………………………………………………….. و با                    شماره تلفن:………………كه در اين قرارداد اختصاراً تعمير كار ناميده ميشود،از طرف ديگر به شرح مفاد مندرجات  ذيل منعقد ميگردد.

ماده1_ موضوع قرار داد :

موضوع قرار داد عبارتست از،  تغييرات در سيستم هيدروليك و سيستم برق يك دستگاه تزريق پلاستيك 440تن مارك KUASY به شرح زير :

1_1_ تغييرات در سيستم هيدروليك :

## جايگزيني پمپ هاي اصلي همراه با شيرهاي هيدروليك جديد پروپرشنال و مدارات مورد نيازآنها

2_1_ تغييرات در سيستم برق :

نصب plCوHMI و بردهاي مربوط به سيستم آنالوگ شيرهاي پروپرشنال، برنامه نويسي وتعويض سيم كشي هاي فعلي دستگاه.

ماده 2_ مدت قرار داد:

مدت قرار داد پس از خريد كامل  قطعات مورد نياز واز تاريخ پرداخت پيش پرداخت به مدت 60(شصت) روز تعيين ميگردد.

ماده 3_ مبلغ قرار داد:

مبلغ قرارداد كه شامل اجرت مفاد مندرج در بند (1_1)و (2_1) ماده1ميباشد مبلغ 4000000 ريال          ( چهل ميليون ريال ) ميباشد كه به شرح زير به تعميركار پرداخت خواهد شد .

1_3_  25% مبلغ كل قرار داد در بدو شروع كار به عنوان پيش پرداخت

2_3_  25% مبلغ كل قرار داد پس از انجام 50%كار بنا به تاييد مدير فني و توليد كارخانه

3_3_ 40% پس از اتمام كار تغييرات و با تاييد مدير فني و توليد كارخانه

4_3_ 10%باقيمانده به عنوان حسن انجام كار نگهداري و پس از 60 روز كاركرد بدون عيب دستگاه و با تاييدمدير فني وتوليد پرداخت خواهد شد.

تبصره : در طول مدت مندرج در بند ( 4_3)  رفع هر گونه عيب و ايراد فني به عهده تعميركار ميباشد و از اين بابت وجهي  به تعميركار پردخت نخواهدشد.

ماده 4_ تعهدات كارفرما:

1_4_ هزينه خريد كليه قطعات مورد نياز جهت انجام تغييرات مندرج در ماده 1 به عهده كارفرما  ميباشد

2_4_ پرداخت حقوق و عوارض دولتي متعلقه به عهده كارفرما ميباشد .

ماده 5_ تعهدات تعميركار:

1_5_ تعميركار متعهد ميگردد كه در خريد قطعات و ملزومات به عنوان مشاور فني بهمراه عامل خريد كارفرما حضور داشته و همكاري نمايد.

2_5_ كليه ابزار آلات مورد نياز جهت انجام تعميرات توسط تعميركار تامين خواهد شد و كارفرما در اين مورد مسئوليتي ندارد.

3_5_  تامين مواد و ملزومات مصرفي مانند  نوار چسب و تفلون و اقلاميكه در عرف تعميرات  به عهده وي ميباشد توسط تعميركار تامين خواهد شد

ماده 6_ حل اختلاف

در صورت حادث شدن اختلاف بين كارفرما و تعميركار ابتدا موضوع به صورت مذاكره            حل و فصل خواهد شد و در صورتيكه مسئله با مذاكره حل و فصل نشود موضوع به داور             مرضي الطرفين ارجاع خواهد شد.

اين قرار داد در 6 ماه و 10بند و يك تبصره در دو نسخه امضاء و پس از امضاء معتبر و براي طرفين لازم الاجرا  ميباشد

كار فرما            					تعمير كار