تاریخ : ..........

شماره : ..........

قرارداد تغییرات و تعمیرات

این قرارداد بین کارخانه ............... از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ............. و ............... به شماره ثبت ........ کد اقتصادی ............... به نمایندگی مهندس ................ ( مدیریت کارخانه ) به آدرس .................. که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ................. به آدرس ................. کوچه .................تلفن .......... که منبعد در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد .

ماده 1) موضوع قرارداد

تغییرات و تعمیرات لازم براساس پیوست شماره 1 شامل 63 قلم که جزء لاینفک قرارداد می باشد و در واحد سازمانی واقع در کوی مهندسین مقابل مهمانسرا .

ماده 2 ) مدت قرارداد

100 روز کاری از تاریخ امضاء و مبادله قرارداد .

ماده 3)  مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد معادل 20 درصد بالاسری کلیه هزینه های انجام شده تعیین می گردد .

تبصره 1 : فاکتورهای ارائه شده توسط پیمانکار , بوسیله کارفرما قابل پیمانکار پرداخت خواهد بود .

تبصره 2 : تأمین کلیه مصالح و نیروهای لازم به عهده پیمانکار می باشد .

ماده 4)  نحوه پرداخت

هزینه ها در طی مدت انجام کار و با ارائه صورت وضعیت و فاکتورهای مربوطه و نظر ناظر قرارداد و پس از کسورات قانونی قابل پرداخت می باشد .

ماده 5) کسور

  - از کلیه مطالبات پیمانکار به جز مواردی که بصورت فاکتور ارائه می گردد 5% به عنوا ن مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم کسر و به حساب اداره دارایی واریز و قبض واریز به پیمانکار ارائه خواهد گردید .

  - از مطالبات پیمانکار به جز مواردی که به صورت فاکتور ارائه می گردد 15% به علاوه یک نهم مبلغ حق بیمه به عنوان سپرده تضمین پرداخت حق بیمه موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی کسر و در پایان کار ارائه مفاصا حساب سازمان تأمین اجتماعی مسترد خواهد گردید .

ماده 6) ناظر قرارداد

از طرف کارفرما معاونت طرح برنامه به عنوان دستگاه نظارت تعیین می گردد .

ماده 7 ) فسخ قرارداد

در صورت عدم اجرای تعهدات به موقع و با شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی مجاز به فسخ قرارداد می باشد در این صورت کلیه خسارات و  هزینه های ناشی از عدم اجرای کامل این قرارداد به عهده طرف مقابل خواهد بود .

ماده 8 ) فورس ماژور

در صورت بروز فورس ماژور معلق و پس از رفع آن در صورت توافق طرفین قرارداد ادامه می یابد .

ماده 9 ) حل اختلافات ( حکمیت و داوری )

هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این قرارداد ابتدا از طریق مذاکره با طرح در کمیسیونی مرکب از نمایندگان طرفین رسیدگی و در صورت عدم حصول سازش از طریق حکم مرضی الطرفین رسیدگی و حل و فصل خواهد شد . در صورت عدم توافق طرفین در انتخاب حکم داور از طریق مراجع قضایی براساس مقررات داوری تعیین خواهد شد رای داور قطعی و لازم الاجراء است .

ماده 10) سایر شرایط

  - پیمانکار موظف است کارکنان خود را ملزم به رعایت موارد ایمنی و بهداشتی محیط کار نموده و مسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت مذکور را به عهده می گیرد .

  - پیمانکار موظف است مقررات و ضوابط محیط کارفرما را مراعات نماید .

  - جبران هرگونه خسارات و زیان های وارده به پرسنل پیمانکار در طول مدت اجرای قرارداد به عهده وی خواهد بود.

  - تأمین ابزار کار و تجهیزات به عهده پیمانکار می باشد .

  - تأمین کلیه مصالح توسط پیمانکار و با  ارائه فاکتور به کارفرما صورت می گیرد . پرداخت مبلغ فاکتور پس از کنترل واحد بازرگانی طرح و برنامه به عهده کارفرما می باشد .

  - افزایش یا کاهش شرح خدمات قید شده با توافق کارفرما مورد تأیید است .

ماده 11 ) اقامتگاه

اقامتگاه طرفین همان است که در مقدمه این قرارداد ذکر شده و در صورت تغییر باید کتباً به اطلاع طرف مقابل رسانیده شود و مادامی که به ترتیب فوق عمل نشده , ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه طرفین ابلاغ شده محسوب و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد شد .

ماده 12 ) مواد و نسخ

این قرارداد در 12 ماده و 4 نسخه تنظیم و هر نسخه آن دارای حکم واحد می باشد .

کارفرما کارخانه .......................						   پیمانکار....... ...............

پیوست

- کاشی کاری توالت

- تعویض پنجره توالت

- تعویض سنگ دستشویی و توالت

- اجرای سقف کاذب در توالت و ادامه داکت

- نصب فلاش تانک و سیفون در توالت

- برداشتن وام حمام

- کارگذاشتن زیر دوشی حمام

- تعویض سرامیک حمام

- اصلاح کاشی دیواره حمام

- اصلاح درب حمام

- تعبیه قفل و دستگیره روی درب حمام

- اصلاح و رنگ آمیزی کابینت آشپزخانه

- نصب حفاظ جهت درب آهنی آشپزخانه

- نصب توری با چهارچوب آلومینیومی جهت آشپزخانه

- اجرای یک عدد لوله بخاری در قسمت بالای هود گاز

- تعویض توری های درب ورودی با چهارچوب آلومینیومی

- برداشتن درب کمد حال و بقیه دکور چوبی کتابخانه و نصب دکور چوبی

- تعبیه ورق آلومینیومی به عرض 10 سانتی متر درب پایین کلیه درب های چوبی

- اصلاح قفل و دستگیره کلیه درب ها .

- اصلاح کلیه تورهای پنجره ها

- تعویض شیشه های شکسته پنجره ها و شیشه های کثیف و رنگی

- تعویض محل کولرها

- تعویض بتونه کلیه پنجره ها

- پاکسازی و تمیزکاری کلیه شیشه ها

- برداشتن دیوار جنوبی حال به عرض 5/4 متر .

- اجرای چهار عدد ستون با قوطی شماره 16

- اجرای تیر حمال با تیرآهن دوبل 18 در زیر سقف به جای دیوار تخریب شده

- اجرای 4 عدد فونداسیون به ابعاد m5/1 * 1 و نصب پیش پیلت .

- تخریب دیوار بین دو اتاق جنوبی و اضافه شدن اتاق ورودی حال به حال .

- اجرای قرنیز در پایین کلیه دیوارها به عرض 15 سانتی متر

- رنگ آمیزی کلیه دیوارها و سقف اتاق ها و حال و دستشویی و حمام و آشپزخانه .

- سمپاشی کلیه ساختمان جهت از بین بردن موریانه و حشرات موذی .

- اجرای تیغه 30 سانتی متری در فاصله بین دو اتاق مجاور حال و اجرای درب ورودی .

- تعبیه کتابخانه

- ساخت و نصب سه عدد دریچه کولر .

- اجرای یک عدد لوله بخاری جهت اتاق شماره یک و تعمیر در کلیه لوله بخاری ها .

- جمع آوری موکت های کف و شستشوی آن و سپس چسباندن آ ن .

- تعویض توری درب حال

- تعویض درب های چوبی اتاق خواب ها و درب ورودی اصلی و چهارچوب آنها .

- رنگ آمیزی دوازده عدد پنجره به ابعاد 40/2 * 60/1 متر .

- رنگ آمیزی کلیه درب های چوبی و چهارچوب های 6 عدد درب چوبی به ابعاد 1*5/2 متر .

- تعویض درب ورودی آهنی با درب چوبی به ابعاد 20/2 * 20/1

- رنگ آمیزی دو عدد درب حیاطی

- اصلاح قیرگونی پشت بام ساختمان

- تعمیر و نصب کلیه ناودانی ها

- اجرای تگری سیمان سفید در قسمت بیرونی کل ساختمان

- اصلاح دستشویی و تعویض سنگ توالت در قسمت باریک سازی و تعویض و یا اصلاح سیستم لوله کشی آب باریک سازی .

- اصلاح و اجرای قیرگونی سقف باریک سازی

- اجرای آرگ در قسمت انتهای راهرو و ورودی حال

- جمع آوری کلیه سیستم خاردارهای موجود در دیوارهای خارجی

- نظافت حوض داخل حیاط و رنگ آمیزی آن با رنگ استخری

- مرمت ایوان قسمت پشت ساختمان و رنگ آمیزی آن

- اجرای آرگ به جای درب آشپزخانه و درب ورودی حال

- حذف دیواره اتاق شماره یک

- تعویض درب های چوبی اتاق های خواب با چهارچوب

- تعویض سیم کشی ساختمان و حیاط باریک سازی و نصب چراغ های مناسب یا لوسترهای ارزان قیمت سیم کشی جدید ساختمان روکار انجام می پذیرد .

- تعویض کلیه لوله بخاری های بیرونی ساختمان .

- تخریب دیوار پیش ساخته جلوی پنجره اتاق شماره 5

- لکه گیری با گچ در کلیه اتاق های قسمت باریک سازی

- تخریب و پاکسازی کلیه ملحقات بتنی در قسمت باریک سازی

- رنگ آمیزی کلیه قسمت های در و دیوار و پنجره های قسمت باریک سازی جمعاً 4 عدد درب به ابعاد m 9/0 * 5/1  و 35/1 * 5/1

- اجرای تگری سیمان سفید بر روی نمای بیرونی قسمت باریک سازی

- مدور شدن درب اتاق شماره یک